QQOQCCP

Qui :
Client : Jury de la soutenance
Chef de Projet : Mr CORBILLÉ
Equipe : Amélys, Béryl, Bilel, Clément, Mohamed, Zakaria
Pas de hiérarchie, ni de commercial

Quoi : Interpoler des données contenant des points aberrants, en 1D et 2D.

Où : IM2AG, pas d’expériences prévues

Quand : 1 semaine mi décembre (10 au 18 décembre) et 3 semaines en avril ( du 6 au 17 puis du 27 au 30)

Comment : Ordinateurs, Python (numpy, Matplotlib)

Combien : 0 euros

Pourquoi :
Une utilisation pourrait être la recherche d’une loi continue à partir de données discrètes.
→ En sociologie, en physique, …

Rédaction d’un cahier des charges
Contexte et définition du problème
Motivations (réponse au pourquoi, origine projet) :
=> Interpolation à partir d’expériences réalisées : identifier des erreurs de mesure, de frappe, un produit défectueux, ...

Objectif
Résultats attendus et quantifiés (code, expérience, …) :
Codes : (chacun *2, en 1D et 2D = paramétrique, et 3D)
- splines (par tous les points)
- splines de lissage (approximation, moindres carrés)
- splines de lissage en excluant les données aberrantes
(- trouver une enveloppe convexe (points en 2D sans ordre))
Exemples d’utilisations sur des jeux de données fournis, illustrés.
Rapport expliquant la méthode de détection des données aberrantes

Périmètre (= limites)
Restriction de la solution proposée (cadrage) :
- Ne sera pas possible de détecter les points aberrants sur tous les modèles

Description fonctionnelle
Ce que la solution réalisera (input/output) :
Input : fichiers textes contenant les données
Output : fichier contenant les valeurs aberrantes
  Fichier contenant une discrétisation de la fonction résultat
  Affichage de la fonction résultat

Délais / Livrables
échéancier, dates importantes, livraison :
Mercredi 11 décembre : présentation du cahier des charges
Jeudi 30 avril ?? : soutenance du projet, et rendu des codes.

Tâches :
1) Reprendre les splines (de lissage), en éclaircissant et en illustrant le code
2) Recensement des différentes méthodes pour trouver les points aberrants
3) Ecriture d’une fonction qui trouve les points aberrants
4) Faire des tests
5) Integrer les fonctions de splines de lissage en enlevant les points aberrants (5 minutes)
6) Faire des tests
7) Adaptation afin de gérer des données en 2D
8) Faire des tests
9) Adaptation afin de gérer des données en 3D
10) Faire des tests

x) Faire la bibliographie des ressources utilisées pour les méthodes

=> Planifier des réunions
=> Planifier l’écriture du rapport et les entraînements pour les soutenances
(à mettre dans les tâches)